PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr.06/__

din 20 noiembrie   2025

Cu privire la aprobarea Programului  și

Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor

publice locale de interes raional pentru anul 2026

În scopul asigurării întreținerii stării tehnice a drumurilor publice locale de interes raional, proprietate publică a raionului Floreşti, în temeiul art.5 alin.(2) din Legea nr.509/1995 drumurilor,  art.1 alin.(1) lit.a), lit.b) și alin.(2²) din Legea nr.720/1996 fondului rutier, art.4 alin.(2) lit.c) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărârea Guvernului nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, art.43 alin.(1) lit.g) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional  D E C I D E:

- Se aprobă Programul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026,  în sumă de 23048,4 mii lei, conform anexei nr.1.

- Se aprobă Planul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026, conform anexei nr.2.

- Se aprobă efectuarea  diverselor lucrări de igienizare, curățire  și  defrișare a  vegetației în  zonele  de  protecție a drumurilor  locale de interes  raional, incluse în Planul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026.

- Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Direcția Infrastructură, Transport  și  Cadastru a Consiliului raional Florești.

- Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2026.

Președintele şedinței

Contrasemnat:

Secretarul

Consiliului raional Floreşti

Coordonat:					                       Vasile Tîltu,

Preşedintele raionului Floreşti

Elaborat:							Igor Șoşu,

şef direcție, Direcția Infrastructură, Transport  și  Cadastru

Olesea Pascaru,

șefă direcție, Direcția Finanțe

Elaborat şi avizat:						Daniel Turculeţ,

secretarul Consiliului raional Floreşti

Avizat:								Daniela Anton,

șefă secție, Secţia Juridică,  Resurse Umane și  Administrație   Publică

Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Floreşti

nr.06/__ din 20 noiembrie  2025

Programul

de repartizare al alocațiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

| Nr. | Articolul de cheltuieli | Volumul de lucrări |
| --- | --- | --- |
|  |  | (mii lei) |
| Capitolul nr.1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  | 23048,40 |
| 1. | Întreţinerea drumurilor – total | 5974,30 |
| 1.1 | Lucrări pentru asigurarea securităţii rutiere | 250,00 |
| 1.2 | Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă | 600,00 |
| 1.3 | Întreținerea de rutină | 4724,30 |
| 1.4 | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne şi controlul calităţii | 300,00 |
| 1.5 | Administrarea drumurilor publice și dotări | 100,00 |
| 2. | Reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti | 16574,10 |
| 2.1 | Reparaţia periodică a drumurilor cu îmbrăcăminte din beton -asfalt | 450,00 |
| 2.2 | Reparaţia periodică a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş | 400,00 |
| 2.3 | Reparația capitală și construcția consrucților inginerești | 3524,10 |
| 2.4 | Reparația capitală a drumurilor | 12200,00 |
| 3. | Executarea lucrărilor de proiectare şi evaluare a drumurilor | 500,00 |

Secretarul

Consiliului raional Floreşti						Daniel TURCULEȚ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr.2 la decizia Consiliului raional Floreşti nr.06/___din 20 noiembrie 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planul de repartizare a alocaților financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. de ord. |  |  | Index drum. |  | Denumirea drumului |  |  | Începutul drumului, km |  | Sfârșitul drumului, km |  |  | Tipul îmbrăcămintei |  |  |  |  |  |  |  | Lungimea totală, km |  |  | Planul pe anul 2025, mii lei |  |  | Tipul lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beton de asfalt, km |  |  | Pietriș/ Piatră spartă, km |  |  | Fără îmbrăcăminte |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de întreținere a drumurilor, mii lei |  |  | Lucrări de reparații periodică a drumurilor, mii lei |  |  |  |  | Repararea drumurilor și construcții inginerești |  |  |  | Securitatea rutieră, mii lei | Administrare /proiectare |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acoperire beton asfalt |  |  | Piatră spartă, |  | Reparația capitală a drumurilor |  |  | Reparația capitală a consrucților inginerești |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 18 |  |
| Capitolul 1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne și controlul calitatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 2 |  |  | Administrarea drumurilor și dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3 |  |  | Executarea lurărilor de proiectare și evaluare a drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 4 |  |  | Întreținerea de iarnă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 5 |  | L106 |  | G38 Nimereuca Cerlina |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+740 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  | 2,740 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 |  | L163 |  | Trifăneşti-Alexandrovca-Izvoare |  |  |  | 0+000 |  |  | 4+000 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  | 30,0 |  |  | 30,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 |  | L164 |  | Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti |  |  |  | 0+000 |  |  | 15+000 |  |  | 5,9 |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 15,000 |  |  | 2850,0 |  |  | 350,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | L165 |  | R13-Zarojeni-Gura Căinarului |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+800 |  |  | 1,05 |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 3,800 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 |  | L166 |  | R13-drum de acces spre s. Lunga |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+350 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 |  | L167 |  | Drum de acces spre s. Mărculeşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+000 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 |  | L168 |  | Drum de acces spre s. Băhrineşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 4+500 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |  | 60,0 |  |  | 60,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 |  | L169 |  | Drum de acces spre s. Mihailovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 150,0 |  |  | 150,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 |  | L170 |  | Drum de acces spre s. Antonovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+400 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,400 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 |  | L171 |  | Drum de acces spre s. Frunzeşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+700 |  |  | 0,6 |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,700 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 |  | L172 |  | Drum de acces spre s. Mărineşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  | 30,0 |  |  | 30,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 |  | L172.1 |  | G52–drum de acces spre s. Prodăneștii Vechi |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,100 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 |  | L173 |  | R14-Drum de acces spre s. Domulgeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+200 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 |  | L174 |  | Ghindesti-Cenusa-G50 |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+700 |  |  | 2 |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 5,700 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 |  | L174.1 |  | Drum de acces spre s. Ţîra |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+100 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 |  | L174.2 |  | R13–Bobulești |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+740 |  |  | 0,5 |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,740 |  |  | 3050,0 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 |  | L174.3 |  | G50–Stîrceni |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 3,400 |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 |  | L175 |  | Drum de acces spre s. Roşietici |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+800 |  |  | 3,7 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 5,800 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 |  | L176 |  | Drum de acces spre or. Floreşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 300,0 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
| 24 |  | L176.2 |  | Drum de acces spre or. Florești Vest |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+530 |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1,530 |  |  | 3174,1 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3124,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 |  | L176.1 |  | Drum de acces spre IMSP Spitalul raional Florești |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+790 |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,780 |  |  | 82,0 |  |  | 82,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 |  | L177 |  | Drum de acces spre s. Rădulenii Vechi |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+500 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 400,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 |  | L178 |  | Drum de acces spre s. Rădulenii Noi |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+400 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,400 |  |  | 15,0 |  |  | 15,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 |  | L179 |  | Alexeevca-Dumitreni |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 |  | L179.1 |  | Drum de acces spre s. Chirilovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,310 |  |  | 60,0 |  |  | 60,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 |  | L180 |  | Hîrtop-Cerniţa |  |  |  | 0+000 |  |  | 9+200 |  |  | 0,1 |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 9,200 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 |  | L180.1 |  | Drum de acces spre s. Coşerniţa |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+600 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,600 |  |  | 30,0 |  |  | 30,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 |  | L181 |  | Drum de acces spre s. Hîrtop |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+300 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 |  | L182 |  | G38 Staţia de cale ferată Unchiteşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 9+932 |  |  | 0,932 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9,932 |  |  | 290,0 |  |  | 290,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 |  | L182.1 |  | G38–drum de acces spre s. Octeabriscoe |  |  |  | 0.000 |  |  | 2+250 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 2,250 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 |  | L182.2 |  | L182–drum de acces spre Văscăuți |  |  |  | 0.000 |  |  | 1+690 |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 1,690 |  |  | 500,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 |  | L183 |  | Drum de acces spre s. Vertiujeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+600 |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,600 |  |  | 250,0 |  |  | 250,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 |  | L184 |  | Drum de acces spre s. Tîrgul Vertiujeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 80,0 |  |  | 80,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 |  | L185 |  | Drum de acces spre s. Zăluceni |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+000 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 4820,0 |  |  | 120,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 |  | L186 |  | R19 drum de acces spre s. Napadova |  |  |  | 0+000 |  |  | 7+000 |  |  | 1,1 |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 7,000 |  |  | 559,0 |  |  | 109,00 |  |  | 450,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 |  | L187 |  | R19 drum de acces spre s. Bursuc |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+500 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,500 |  |  | 2160,0 |  |  | 160,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 |  | L188 |  | G50-Drum de acces spre s. Ion Vodă |  |  |  | 0+000 |  |  | 12+400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  | 12,400 |  |  | 110,3 |  |  | 110,30 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 |  | L189 |  | G50-Dr de acces spre s. Valea Rădoaiei |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+800 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,800 |  |  | 28,0 |  |  | 28,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  | 82,3 |  |  | 24,2 |  | 143,3 |  |  | 23048,4 |  |  | 4724,30 |  |  | 450,0 |  |  | 400,0 |  |  | 12200,0 | 3524,1 | 250,0 | 1500,0 |  |

Secretarul

Consiliului raional Floreşti												Daniel TURCULEȚ

Consiliului raional Floreşti

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de decizie  „Cu privire la aprobarea Programului  și Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor  publice locale de interes raional pentru anul 2026”

- Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru şi secretarul Consiliului raional Floreşti

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul aprobării Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026.

2.1.Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ Proiectul de decizie este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, Legii drumurilor nr.509/1995, Legii nr.720/1996 fondului rutier, Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărării Guvernului nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova şi Legii nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Nu este aplicabil

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Aprobarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026”. Lucrări de asigurare a securităţii rutiere - aplicarea marcajului și a covorului pentru frânare pe drumul local L176 Drum de acces spre or. Floreşti - 250 mii lei; Pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă - 600 mii lei; Întreținerea de rutină - 4724,30 mii lei; Reparația capitală a drumurilor: L164 Ivanovca - Gura Căinarului-Putinesti 2500 mii lei, L174.2 R13 - Bobulești - 3000 mii lei, L185 Drum de acces spre s. Zăluceni - 4700 mii lei, L187 R19 drum de acces spre s. Bursuc - 2000 mii lei; Reparaţii periodice a drumurilor cu îmbrăcăminte din beton-asfalt: L186 R19-drum de acces spre s. Napadova - 450 mii lei. Reparaţii periodice a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş: L182.2 L182– drum de acces spre Văscăuți - 400 mii lei. L 176.2 - Drum de acces spre or. Florești Vest: Construcția trotuarului (intrarea în or.Florești Vest)-1400 mii lei, Reparația accesului pietonal 1724,1mii lei (în proximitatea clădirii administrative a Consiliului raional Florești ).

4.Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Întreținerea stării tehnice a drumurilor publice locale de interes raional, proprietate publică a raionului Floreşti, îmbunătăţirea siguranței şi fluidizării traficului rutier.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Proiectul de decizie se va realiza din sursele alocate din fondul rutier pentru dezvoltarea drumurilor locale.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4. Impactul social 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul de decizie a fost avizat de către comisiile consultative de specialitate, Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică şi secretarul Consiliului raional Floreşti. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 ,,Privind transparenţa în procesul decizional’’, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul ,,Procesul decizional”.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul de decizie este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale

Igor ȘOȘU

şef  al  Direcției Infrastructură, Transport  și  Cadastru