Proiect de Decizie

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr. 07/__

din ___ decembrie  2025

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului  raional  Florești

nr.07/17  din  18 noiembrie  2024 ,,Cu privire la  aprobarea

Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia

drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025”

În scopul asigurării întreținerii stării tehnice a drumurilor publice locale de interes raional, proprietate publică a raionului Floreşti, în temeiul Legii nr. 310 /2024 bugetului de stat pentru anul 2025, art.5 alin.(2) din Legea nr.509/1995 drumurilor,  art.1 alin.(1), lit.a), lit.b) și alin.(2²) din Legea nr.720/1996 fondului rutier, art.4 alin.(2), lit.c) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărărea Guvernului nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, art.62-64 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.43 alin.(1), lit.g) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional Florești  D E C I D E:

1. Decizia Consiliului  raional  Florești nr. 07/17  din  18 noiembrie  2024 ,,Cu privire la  aprobarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025, se modifică după cum urmează:

1)  Anexa nr.2  va  avea  următorul  conținut:

,,Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Floreşti

nr. 07/17  din  18 noiembrie  2024

Programul  pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional

pentru anul 2025

| Nr. | Articolul de cheltuieli | Volumul de lucrări (mii lei) |
| --- | --- | --- |
| Capitolul nr.1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  | 23048,4 |
| 1. | Întreţinerea drumurilor – total | 4548,49 |
| 1.1 | Lucrări pentru asigurarea securităţii rutiere | 273,40 |
| 1.2 | Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă | 617,00 |
| 1.3 | Întreținerea de rutină | 3466,39 |
| 1.4 | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne şi controlul calităţii | 186,70 |
| 1.5 | Administrarea drumurilor publice și dotări | 5,00 |
| 2. | Reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti | 16499,80 |
| 2.1 | Reparaţia curentă a drumurilor cu îmbrăcăminte din beton-asfalt | 0,00 |
| 2.2 | Reparaţia curentă a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş | 200,00 |
| 2.3 | Reparația capitală și construcția consrucților inginerești | 2161,20 |
| 2.4 | Reparația capitală a drumurilor | 14138,60 |
| 3. | Executarea lucrărilor de proiectare şi evaluare a drumurilor | 2000,10 |

2)  Anexa nr.3, va  avea  următorul  conținut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,,Anexa nr.3 la decizia Consiliului raional Floreşti nr. 07/17 din 18 noiembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. de ord. |  | Index drum. | Denumirea drumului |  |  | Începutul drumului, km |  | Sfîrșitul drumului, km |  | Tipul îmbrăcămintei |  |  |  |  | Lungimea totală, km |  | Planul pe anul 2025, mii lei |  | Tipul lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beton de asfalt, km |  | Pietriș/ Piatră spartă, km |  | Fără imbrăcăminte |  |  |  |  | Lucrări de întreținere a drumurilor, mii lei |  |  | Lurări de reparațe periodică a drumurilor, mii lei |  |  |  | Reparratia drumurilor și construcțiilor inginerești |  |  | Securitatea rutieră, mii lei | Administrare /proiectare |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acoperire beton asfalt |  | Piatră spartă, |  | Reparația capitală a drumurilor | Reparația capitală a consrucților inginerești |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |
| Capitolul 1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne și controlul calitații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |
| 2 |  | Administrarea drumurilor și dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 3 |  | Executarea lurărilor de proiectare și evaluare a drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,1 |  |
| 4 |  | Întreținerea de iarnă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  |
| 5 |  | L106 | G38 Nimereuca Cerlina |  |  | 0+000 |  | 2+740 |  |  |  | 2,74 |  |  | 2,740 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 |  | L163 | Trifăneşti-Alexandrovca-Izvoare |  |  | 0+000 |  | 4+000 |  |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 |  | L164 | Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti |  |  | 0+000 |  | 15+000 |  | 5,9 |  | 9,1 |  |  | 15,000 |  | 7416,8 |  |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 6866,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | L165 | R13-Zarojeni-Gura Căinarului |  |  | 0+000 |  | 3+800 |  | 1,05 |  | 2,75 |  |  | 3,800 |  | 29,9 |  |  | 29,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 |  | L166 | R13-drum de acces spre s. Lunga |  |  | 0+000 |  | 1+350 |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,350 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 |  | L167 | Drum de acces spre s. Mărculeşti |  |  | 0+000 |  | 3+000 |  | 3 |  |  |  |  | 3,000 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 |  | L168 | Drum de acces spre s. Băhrineşti |  |  | 0+000 |  | 4+500 |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,500 |  | 9,4 |  |  | 9,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 |  | L169 | Drum de acces spre s. Mihailovca |  |  | 0+000 |  | 6+000 |  |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 |  | L170 | Drum de acces spre s. Antonovca |  |  | 0+000 |  | 1+400 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 1,400 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 |  | L171 | Drum de acces spre s. Frunzeşti |  |  | 0+000 |  | 1+700 |  | 0,6 |  | 1,1 |  |  | 1,700 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 |  | L172 | Drum de acces spre s. Mărineşti |  |  | 0+000 |  | 6+000 |  |  |  |  |  | 6 | 6,000 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 |  | L172.1 | G52–drum de acces spre s. Prodăneștii Vechi |  |  | 0+000 |  | 2+100 |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,100 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 |  | L173 | R14-Drum de acces spre s. Domulgeni |  |  | 0+000 |  | 1+200 |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,200 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 |  | L174 | Ghindesti-Cenusa-G50 |  |  | 0+000 |  | 5+700 |  | 2 |  | 3,7 |  |  | 5,700 |  | 3726,2 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3192,8 |  | 0,0 | 233,4 | 0,0 |  |
| 19 |  | L174.1 | Drum de acces spre s. Ţîra |  |  | 0+000 |  | 2+100 |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,100 |  | 50,4 |  |  | 50,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 |  | L174.2 | R13–Bobulești |  |  | 0+000 |  | 0+740 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |  | 0,740 |  | 220,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 200 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 |  | L174.3 | G50–Stîrceni |  |  | 0+000 |  | 3+430 |  |  |  |  |  | 3,4 | 3,400 |  | 218,3 |  |  | 218,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 |  | L175 | Drum de acces spre s. Roşietici |  |  | 0+000 |  | 5+800 |  | 3,7 |  | 2,1 |  |  | 5,800 |  | 140,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 23 |  | L176 | Drum de acces spre or. Floreşti |  |  | 0+000 |  | 1+000 |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  | 8,3 |  |  | 8,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 150 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 |  | L176.1 | Drum de acces spre IMSP Spitalul raional Florești |  |  | 0+000 |  | 0+790 |  | 0,79 |  |  |  |  | 0,780 |  | 1714,0 |  |  | 24,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 |  | L176.2 | Drum de acces spre or. Florești Vest |  |  | 0+000 |  | 1+530 |  | 1,53 |  |  |  |  | 1,530 |  | 58,8 |  |  | 58,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1689,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 |  | L177 | Drum de acces spre s. Rădulenii Vechi |  |  | 0+000 |  | 2+500 |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,500 |  | 472,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 472 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 |  | L178 | Drum de acces spre s. Rădulenii Noi |  |  | 0+000 |  | 1+400 |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,400 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 |  | L179 | Alexeevca-Dumitreni |  |  | 0+000 |  | 6+000 |  |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  | 153,3 |  |  | 153,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 |  | L179.1 | Drum de acces spre s. Chirilovca |  |  | 0+000 |  | 0+310 |  |  |  |  |  | 0,31 | 0,310 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 |  | L180 | Hîrtop-Cerniţa |  |  | 0+000 |  | 9+200 |  | 0,1 |  | 9,1 |  |  | 9,200 |  | 341,7 |  |  | 341,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 |  | L180.1 | Drum de acces spre s. Coşerniţa |  |  | 0+000 |  | 1+600 |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,600 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 |  | L181 | Drum de acces spre s. Hîrtop |  |  | 0+000 |  | 1+300 |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,300 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 |  | L182 | G38 Staţia de cale ferată Unchiteşti |  |  | 0+000 |  | 9+932 |  | 0,932 |  | 9 |  |  | 9,932 |  | 99,3 |  |  | 99,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 |  | L182.1 | G38–drum de acces spre s. Octeabriscoe |  |  | 0.000 |  | 2+250 |  |  |  | 2,25 |  |  | 2,250 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 |  | L182.2 | L182–drum de acces spre Văscăuți |  |  | 0.000 |  | 1+690 |  |  |  | 1,69 |  |  | 1,690 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 |  | L183 | Drum de acces spre s. Vertiujeni |  |  | 0+000 |  | 3+600 |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,600 |  | 266,6 |  |  | 266,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 |  | L184 | Drum de acces spre s. Tîrgul Vertiujeni |  |  | 0+000 |  | 1+000 |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 |  | L185 | Drum de acces spre s. Zăluceni |  |  | 0+000 |  | 2+000 |  |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 |  | L186 | R19 drum de acces spre s. Napadova |  |  | 0+000 |  | 7+000 |  | 1,1 |  | 5,9 |  |  | 7,000 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 |  | L187 | R19 drum de acces spre s. Bursuc |  |  | 0+000 |  | 5+500 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,500 |  | 4132,5 |  |  | 53,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4079,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 |  | L188 | G50-Drum de acces spre s. Ion Vodă |  |  | 0+000 |  | 12+400 |  |  |  |  |  | 12,4 | 12,400 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 |  | L189 | G50-Dr de acces spre s. Valea Rădoaiei |  |  | 0+000 |  | 1+800 |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,800 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 36,9 |  | 82,3 |  | 24,2 | 143,3 |  | 23048,4 |  |  | 3466,4 |  | 0,0 |  |  | 200,0 | 14138,6 |  | 2161,2 | 273,4 | 2808,8 |  |

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului Floreşti să efectueze, după caz, redistribuirea mijloacelor financiare în Programul şi Planul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional în anul 2025, pentru finanţarea lor, cu informarea ulterioară a Consiliului raional Floreşti.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.

Președintele Ședinței

Contrasemnat:

Secretarul

Consiliului raional Floreşti

Coordonat:					                       Vasile Tîltu,

Preşedintele raionului Floreşti

Elaborat:							Igor Șoşu,

şef  al  Direcției Infrastructură, Transport  și  Cadastru

Elaborat și avizat:						Daniel Turculeț,

secretarul Consiliului raional Florești

Avizat:								Daniela Anton,

șefă secție, Secţia Juridică,  Resurse Umane și  Administrație   Publică

Consiliului raional Floreşti

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de decizie ,, Cu privire la modificarea deciziei Consiliului  raional  Florești nr.07/17  din  18 noiembrie  2024 ,,Cu privire la  aprobarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025””

- Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru și secretarul Consiliului raional Florești

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul ajustării Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025, necesitatea de acoperire a cheltuielilor : - 41,4 mii lei de la L 176 drum de acces spre or. Floreşti către drumul local L180 Hîrtop – Cerniţa, - 15 mii lei de la L184 drum de acces spre s. Tîrgul Vertiujeni catre L183 drum de acces spre s. Vertiujeni. - Se împuterniceşte Preşedintele raionului Floreşti să efectueze, după caz, redistribuirea mijloacelor financiare în Programul şi Planul pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional în anul 2025, pentru finanţarea lor, cu informarea ulterioară a Consiliului raional Floreşti.

2.1.Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 310/2024 bugetului de stat pentru anul 2025, Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr.509/1995 drumurilor, Legii nr.720/1996 fondului rutier, Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărării Guvernului nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova şi Legii nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Nu este aplicabil

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la decizia Consiliului raional Florești nr.07/17 din 18 noiembrie 2024 ,,Cu privire la aprobarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025” cu modificările ulterioare.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

4.Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Îmbunătăţirea siguranței şi fluidizării traficului rutier, întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Proiectul de decizie se va realiza din sursele alocate din fondul rutier pentru dezvoltarea drumurilor locale.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4. Impactul social 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul de decizie a fost avizat de către comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Floreşti, Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică şi secretarul Consiliului raional Floreşti. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 ,,Privind transparenţa în procesul decizional’’, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul ,,Procesul decizional”.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul de decizie este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale

Igor ȘOȘU

şef  al  Direcției Infrastructură, Transport  și  Cadastru