PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr.05/__

din 26 iunie  2026

Cu privire la Planul de acțiuni privind asigurarea

durabilității proiectului „Apă pentru viață în

Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”

În temeiul Contractului de Finanțare a proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2” din data 09.03.2022 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Consiliul raional Florești, art.43 alin.(1) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional D E C I D E:

- Se aprobă Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”, conform anexei.

- Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului Florești.

- Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretarul

Consiliului raional Floreşti

Elaborat:								Olesea Pascaru,

șefă direcție generală, Direcția Generală Finanțe

Elaborat și avizat:                                                 	Daniel Turculeț,

secretarul Consiliului raional Florești

Avizat:							Daniela Anton,

șefă secție, Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică

Anexă

la decizia Consiliului raional Florești

nr.05/	 din 26 iunie 2026

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:

„Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”

Perioada de implementare: 2024 - 2028

| N r. d/ o | Acțiuni | Perioada de realizare | Responsabil |  | Părți implicate | Costul în MDL/an | Sursa de finanțare | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Instituția | Persoana responsabilă, funcția |  |  |  |  |
| Obiectivul 1. Aprovizionarea cu apă potabilă calitativă a locuitorilor din 4 APL de nivelul I din r-nul Florești, cu conectarea la apeductul regional Soroca-Bălți. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elaborarea și adoptarea | Maxim 30 zile | Consiliul raional | Secretarul | Consiliul | Nu | - | Decizia nr.04/07 |
|  | deciziei Consiliul | din momentul | Florești | Consiliul | raional | presupune |  | din 05.09.2023 |
|  | raional Florești de primire | transmiterii |  | raional | Florești. | cheltuieli |  |  |
|  | cu titlu gratuit în | costurilor și |  | Florești, |  |  |  |  |
|  | proprietatea raionului | semnării |  | Contabil-șef. |  |  |  |  |
|  | Florești a bunurilor, | actului de |  |  |  |  |  |  |
|  | serviciilor achiziționate, | constatare a |  |  |  |  |  |  |
|  | construite, reconstruite sau | costurilor |  |  |  |  |  |  |
|  | îmbunătățite în cadrul | investiționale |  |  |  |  |  |  |
|  | proiectului: „Apă pentru | formate în |  |  |  |  |  |  |
|  | viață în Regiunea de Nord: | cadrul |  |  |  |  |  |  |
|  | raioanele Florești și | proiectului. |  |  |  |  |  |  |
|  | Soroca 2”. |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Elaborarea și adoptarea deciziei Consiliul raional Florești cu privire la transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea raionului Florești a bunurilor, serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite în cadrul proiectului: „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”. | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului. | Consiliul raional Florești | Secretarul Consiliul raional Florești, Contabil-șef. | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Nu presupune cheltuieli | - | Decizia nr.04/08 din 05.09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aprobarea și luarea la evidență contabilă a bunurilor și serviciilor create din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. | Maxim 60 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului. | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Președinte raionului Florești, Consiliul raional Florești, Contabil-șef, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, Contabilii-șefi ai APL beneficiari. | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Nu presupune cheltuieli | - | Act de constatare a costului investițional aprobat și bunurile înregistrate în evidența contabilă a beneficiarilor. |
| 4. | Transmiterea aducțiunii de apă construită către SA ,,Servicii Comunale Florești”. | Maxim 30 de zile de la adoptarea deciziilor de preluare a bunurilor. | Consiliul raional Florești | Președintele raionului Florești, Contabil -șef, Directorul S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Nu presupune cheltuieli prevăzute | - | Act de predare-primire și contract/decize de transmitere către operator. |

| Obiectivul 2. Crearea, extinderea, dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apa pentru 4 APL de nivelul I din r-nul Florești: com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea surselor financiare pentru extinderea apeductului pe intern. Atât aplicantul, cât și partenerii proiectului vor întreprinde acțiuni orientate spre identificarea și accesarea noilor fonduri pentru dezvoltarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă. | Identificarea și aplicarea la apeluri de proiecte anunțate pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe interiorul localităților beneficiare. | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Primarii localitățiilor | Aplicanții – primarii localităților Consiliul raional Florești | 100 mii lei | În dependență de Programele la care s-a aplicat. | Nr de proiecte la care s-a aplicat |
| 2 | Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, dezvoltare a aducțiunii de apă construită. | Permanent | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Directorul S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | 300 mii lei | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | - Exploatarea și întreținerea a 10 km de aducțiune construită; - Efectuarea a 12 inspecții tehnice anual; - Reabilitarea a 0,5 km de conductă în zonele cu defecțiuni; - Racordarea a 10–20 consumatori noi la sistemul de alimentare cu apă; - Înlocuirea a 10 armături și vane defecte; |

|  |  |  |  |  |  |  |  | - Reducerea pierderilor de apă cu 5% anual; - Menținerea gradului de funcționalitate a sistemului la minimum 98%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Branșarea la sistemul public de alimentare cu apă a consumatorilor din cele 4 APL beneficiare ale proiectului: com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | Permanent | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | 100 mii lei | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Numărul de branșamente executate și numărul consumatorilor conectați anual. |
| Obiectivul 3. Gestionarea eficientă a sistemului de apeduct construit. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de asigurare cu apă potabilă în raionul Florești este îmbunătățită și permite prestarea serviciului public durabil de alimentare cu apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format. | Trimestrial/ Anuală | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | S.A. ,,Servicii comunale Florești”, Contabil-șef | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | 250 mii lei | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Buget anual aprobat pentru exploatarea și întreținerea sistemului. |
| 2. | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat. | Trimestrial/ Anuală | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | S.A. ,,Servicii comunale Florești”, Contabil-șef | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. | 150 mii lei. | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Numărul intervențiilor de întreținere și reparații executate conform planului. |
| 3. | Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și | Anual | Consiliul raional Florești, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Consiliul raional Florești, | Consiliul raional Florești, S.A. ,,Servicii | Nu presupune cheltuieli | - | Raport anual privind gestionarea și sustenabilitatea infrastructurii |

|  | sustenabilitatea bunului format. |  |  | S.A. ,,Servicii comunale Florești” | comunale Florești”, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova. |  |  | prezentat către ADR Nord. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 4. Cooperarea eficientă dintre autoritățile publice locale și operatorul prestator de servicii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cooperarea eficientă dintre autoritățile publice locale și operatorul prestator de servicii. | 2024-2028 | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Nu presupune cheltuieli | - | Procese-verbale ale ședințelor de lucru. Numărul ședințelor de coordonare și hotărârile adoptate |
| 2. | Asigurarea mentenanței adecvate a infrastructurii de alimentare cu apă, gestionate de S.A“Servicii comunale Florești”. | 2024-2028 | Consiliul raional Florești, APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova, S.A. ,,Servicii comunale Florești” | S.A. ,,Servicii comunale Florești” în calitate de operator | 200 mii lei | Bugetul operatorului S.A. ,,Servicii comunale Florești”, și APL com. Izvoare, com. Iliciovca, com.Trifănești, com. Sevirova | Plan anual de mentenanță implementat: - întreținerea și verificarea rețelelor; - exploatarea și întreținerea căminelor și armăturilor; - remedierea avariilor; - înlocuirea componentelor uzate; - monitorizarea parametrilor de funcționare; |

|  |  |  |  |  |  |  |  | - lucrări de amenajare după intervenții. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 5. Monitorilzarea performanței de alimentare cu apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitorizarea volumului de apă transportat și distribuit. | Permanent | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | Serviciul tehnic | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | 50 mii lei | Bugetul operatorului S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Numărul de rapoarte lunare de exploatare |
| 2. | Monitorizarea numărului de consumatori conectați. | Anual | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | Secția contractare, facturare, evidență și control. | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | 30 mii lei | Bugetul operatorului S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Numarul de consumatori conectați |
| 3. | Monitorizarea calității apei furnizate. | Conform programului | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | Inginer șef, Serviciul privind calitatea apei. | S.A. ,,Servicii Comunale Florești” | 100 mii lei | Bugetul operatorului S.A. ,,Servicii comunale Florești” | Numărul de buletine de analiză conforme |

Secretarul

Consiliului  raional  Florești										Daniel TURCULEȚ

Consiliului raional Floreşti

NOTA DE FUNDAMENTARE

# la proiectul de decizie ,,Cu privire la Planul de acțiuni privind asigurarea

# durabilității proiectului „Apă pentru viață în

# Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2””

- Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Direcţia Generală Finanțe, secretarul Consiliului raional Florești

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

# Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul aprobării Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2” urmare a solicitării verbale a reprezentanților ADR Nord, conform prevederilor Contractului de Finanțare din data 09.03.2022, încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Consiliul raional Florești. # Planul de asigurare a durabilității va cuprinde acțiuni destinate asigurării durabilității și sustenabilității proiectului pentru perioada post-implementară pe 5 ani de la finisarea lucrărilor proiectului. Va include activități în termeni concreți ce vor fi întreprinse atât din partea APL (aplicant/beneficiar și parteneri) cât și întreprinderile specializate, care vor gestiona serviciul după finalizarea proiectului.

# 2.1Temeiul legal, sau după caz, sursa proiectului actului normativ

# Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul Contractului de Finanțare a proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2” din data 09.03.2022, încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Consiliul raional Florești, art.43 alin.(1) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală.

# 2.2 Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția , inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficienților/lacunelor normative

# Nu este aplicabil

# 3.Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1 Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

- Se aprobă Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”, conform anexei. - Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului Florești. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.

3.2 Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerație.

Nu este aplicabil

4. Analiza impactului de reglementare

4.1.Impactul asupra sectorului public

- Creșterea eficienței serviciilor publice de alimentare cu apă în satele Izvoare, Iliciovca, com.Trifănești, (s.Alexandrovca), com.Sevirova, (s.Ivanovca), printr-o gestionare mai sigură și mai durabilă a infrastructurii nou create ; - Reducerea costurilor operaționale pe termen lung, datorită unei planificări clare a măsurilor de întreținere și exploatare a sistemului de apeduct; - Consolidarea cooperării intercomunitare, prin conectarea la apeductul regional existent Soroca - Bălți, ceea ce facilitează o abordare integrată a serviciilor de apă.

4.2 Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Realizarea proiectului de decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimentare

4.3 Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4 Impactul social 4.4.1 Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2 Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5 Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6 Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5.Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1 Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Nu este aplicabil

5.2 Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Nu este aplicabil

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost avizat de către comisiile consultative de specialitate, Secretarul Consiliului rational Florești și efectuată expertiza juridică de către Secția Juridică Resurse Umane și Administrație Publică. În scopul respectării prevederilor legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul „Procesul decizional” şi supus consultărilor publice.

7. Concluziile experților

Nu este aplicabil

8. Modul de încorporare a actului normativ existent

Prezentul proiect de decizie se încadrează în cadrul normativ existent.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Nu este aplicabil

Elaborat:                                          		                     Olesea PASCARU,

șefă direcție generală, Direcţia Generală Finanţe