PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr.05/____

din 26 iunie 2026

Pentru modificarea deciziei Consiliului raional Florești

nr.06/13 din 20 noiembrie 2025 ,,Cu privire la aprobarea

Programului și Planului pentru întreţinerea şi reparaţia

drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026”

În scopul asigurării întreținerii stării tehnice a drumurilor publice locale de interes raional, proprietate publică a raionului Floreşti, valorificării mijloacelor financiare în acest sens, în temeiul art.62-64 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.43 alin.(1) lit.g) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional D E C I D E:

1. Decizia Consiliului  raional  Florești nr.06/13 din 20 noiembrie 2025 ,,Cu privire la  aprobarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr.1 va avea următorul conținut:

,,Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Floreşti

nr.06/13 din 20 noiembrie  2025

Programul

de repartizare al alocațiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

| Nr. | Articolul de cheltuieli | Volumul de lucrări |
| --- | --- | --- |
|  |  | (mii lei) |
| Capitolul nr.1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  | 24641,2 |
| 1. | Întreţinerea drumurilor – total | 5197,90 |
| 1.1 | Lucrări pentru asigurarea securităţii rutiere | 250,00 |
| 1.2 | Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă | 600,00 |
| 1.3 | Întreținerea de rutină | 3947,90 |
| 1.4 | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne şi controlul calităţii | 300,00 |
| 1.5 | Administrarea drumurilor publice și dotări | 100,00 |
| 2. | Reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti | 18943,30 |
| 2.1 | Reparaţia periodică a drumurilor cu îmbrăcăminte din beton -asfalt | 1200,00 |
| 2.2 | Reparaţia periodică a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş | 422,90 |
| 2.3 | Reparația capitală și construcția construcțiilor inginerești | 5304,10 |
| 2.4 | Reparația capitală a drumurilor | 12016,30 |
| 3. | Executarea lucrărilor de proiectare şi evaluare a drumurilor | 500,00 |

- Anexa nr.2 va avea următorul conținut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,,Anexa nr.2 la decizia Consiliului raional Floreşti nr.06/13 din 20 noiembrie 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planul de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. de ord. |  |  | Index drum. |  | Denumirea drumului |  |  | Începutul drumului, km |  | Sfârșitul drumului, km |  |  | Tipul îmbrăcămintei |  |  |  |  |  |  |  | Lungimea totală, km |  |  | Planul pe anul 2026, mii lei |  |  | Tipul lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beton de asfalt, km |  |  | Pietriș/ Piatră spartă, km |  |  | Fără îmbrăcăminte |  |  |  |  |  |  |  | Lucrări de întreținere a drumurilor, mii lei |  |  | Lucrări de reparații periodică a drumurilor, mii lei |  |  |  |  | Repararea drumurilor și construcții inginerești |  |  |  | Securitatea rutieră, mii lei | Administrare /proiectare |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acoperire beton asfalt |  |  | Piatră spartă, |  | Reparația capitală a drumurilor |  |  | Reparația capitală a consrucților inginerești |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 18 |  |
| Capitolul 1 Alocații din transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne și controlul calitatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 2 |  |  | Administrarea drumurilor și dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3 |  |  | Executarea lurărilor de proiectare și evaluare a drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 4 |  |  | Întreținerea de iarnă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 5 |  | L106 |  | G38 Nimereuca Cerlina |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+740 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  | 2,740 |  |  | 160,0 |  |  | 160,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 |  | L163 |  | Trifăneşti-Alexandrovca-Izvoare |  |  |  | 0+000 |  |  | 4+000 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  | 30,0 |  |  | 30,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 |  | L164 |  | Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti |  |  |  | 0+000 |  |  | 15+000 |  |  | 5,9 |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 15,000 |  |  | 2850,0 |  |  | 350,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | L165 |  | R13-Zarojeni-Gura Căinarului |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+800 |  |  | 1,05 |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 3,800 |  |  | 60,0 |  |  | 60,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 |  | L166 |  | R13-drum de acces spre s. Lunga |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+350 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 |  | L167 |  | Drum de acces spre s. Mărculeşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+000 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 |  | L168 |  | Drum de acces spre s. Băhrineşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 4+500 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |  | 80,0 |  |  | 80,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 |  | L169 |  | Drum de acces spre s. Mihailovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 |  | L170 |  | Drum de acces spre s. Antonovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+400 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,400 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 |  | L171 |  | Drum de acces spre s. Frunzeşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+700 |  |  | 0,6 |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,700 |  |  | 5,0 |  |  | 5,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 |  | L172 |  | Drum de acces spre s. Mărineşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  | 10,0 |  |  | 10,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 |  | L172.1 |  | G52–drum de acces spre s. Prodăneștii Vechi |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,100 |  |  | 300,0 |  |  | 100,00 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 |  | L173 |  | R14-Drum de acces spre s. Domulgeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+200 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 |  | L174 |  | Ghindesti-Cenusa-G50 |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+700 |  |  | 2 |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 5,700 |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 |  | L174.1 |  | Drum de acces spre s. Ţîra |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+100 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |  | 20,0 |  |  | 20,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 |  | L174.2 |  | R13–Bobulești |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+740 |  |  | 0,5 |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,740 |  |  | 6216,3 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 |  | L174.3 |  | G50–Stîrceni |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 3,400 |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 |  | L175 |  | Drum de acces spre s. Roşietici |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+800 |  |  | 3,7 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 5,800 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 |  | L176 |  | Drum de acces spre or. Floreşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 300,0 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
| 24 |  | L176.2 |  | Drum de acces spre or. Florești Vest |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+530 |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1,530 |  |  | 8104,1 |  |  | 50,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3350,0 | 4704,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 |  | L176.1 |  | Drum de acces spre IMSP Spitalul raional Florești |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+790 |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,780 |  |  | 82,0 |  |  | 82,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 |  | L177 |  | Drum de acces spre s. Rădulenii Vechi |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+500 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 600,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 |  | L178 |  | Drum de acces spre s. Rădulenii Noi |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+400 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,400 |  |  | 15,0 |  |  | 15,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 |  | L179 |  | Alexeevca-Dumitreni |  |  |  | 0+000 |  |  | 6+000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 150,0 |  |  | 150,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 |  | L179.1 |  | Drum de acces spre s. Chirilovca |  |  |  | 0+000 |  |  | 0+310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,310 |  |  | 60,0 |  |  | 60,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 |  | L180 |  | Hîrtop-Cerniţa |  |  |  | 0+000 |  |  | 9+200 |  |  | 0,1 |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 9,200 |  |  | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 |  | L180.1 |  | Drum de acces spre s. Coşerniţa |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+600 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,600 |  |  | 30,0 |  |  | 30,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 |  | L181 |  | Drum de acces spre s. Hîrtop |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+300 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  | 180,0 |  |  | 180,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 |  | L182 |  | G38 Staţia de cale ferată Unchiteşti |  |  |  | 0+000 |  |  | 9+932 |  |  | 0,932 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9,932 |  |  | 290,0 |  |  | 290,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 |  | L182.1 |  | G38–drum de acces spre s. Octeabriscoe |  |  |  | 0.000 |  |  | 2+250 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 2,250 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 |  | L182.2 |  | L182–drum de acces spre Văscăuți |  |  |  | 0.000 |  |  | 1+690 |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 1,690 |  |  | 300,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 |  | L183 |  | Drum de acces spre s. Vertiujeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 3+600 |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,600 |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 |  | L184 |  | Drum de acces spre s. Tîrgul Vertiujeni |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 80,0 |  |  | 80,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 |  | L185 |  | Drum de acces spre s. Zăluceni |  |  |  | 0+000 |  |  | 2+000 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 100,0 |  |  | 100,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 |  | L186 |  | R19 drum de acces spre s. Napadova |  |  |  | 0+000 |  |  | 7+000 |  |  | 1,1 |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 7,000 |  |  | 1109,0 |  |  | 109,00 |  |  | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 |  | L187 |  | R19 drum de acces spre s. Bursuc |  |  |  | 0+000 |  |  | 5+500 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,500 |  |  | 160,0 |  |  | 160,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 |  | L188 |  | G50-Drum de acces spre s. Ion Vodă |  |  |  | 0+000 |  |  | 12+400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  | 12,400 |  |  | 403,2 |  |  | 180,30 |  |  | 0,0 |  |  | 222,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 |  | L189 |  | G50-Dr de acces spre s. Valea Rădoaiei |  |  |  | 0+000 |  |  | 1+800 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,800 |  |  | 31,6 |  |  | 31,60 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,9 |  |  | 82,3 |  |  | 24,2 |  | 143,3 |  |  | 24641,2 |  |  | 3947,90 |  |  | 1200 |  |  | 422,9 |  |  | 12016,3 | 5304,1 | 250,0 | 1500,0 |  |

,,

Președintele şedinței												      			Contrasemnat:

Secretarul

Consiliului raional Floreşti

Coordonat:                                                                   Vasile Tîltu

Președintele raionului Florești

Elaborat:                                             		Igor Șoșu

șef direcție, Direcţia Infrrastructură, Transport și Cadastru

Elaborat și avizat:		         			 Daniel Turculeț

secretarul Consiliului raional Florești

Avizat:                                               			Daniela Anton

şefă secție, Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică

Consiliului raional Floreşti

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de decizie  „Pentru modificarea deciziei Consiliului raional Florești

nr.06/13 din 20 noiembrie 2025 ,,Cu privire la aprobarea Programului și Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional

pentru anul 2026””

- Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Președintele raionului Florești, Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru şi secretarul Consiliului raional Floreşti

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul modificării Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026, aprobat prin decizia nr.06/13 din 20 noiembrie 2025, urmare a refuzului înregistrării contractului de achiziții multianuale. Prin urmare, se propune modificarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026, în vederea valorificării mijloacelor financiare alocate în acest sens, după cum urmează: - micșorarea alocațiilor pentru reparația capitală a drumului L185 R13 - Drum de acces spre s. Zăluceni cu 4700 mii lei; - micșorarea alocațiilor pentru reparatia periodică a drumului L182.2 – drum de acces spre Văscăuți cu 200 mii lei ; - majorarea alocațiilor pentru reparația periodică a drumului L172.1 G52–drum de acces spre s. Prodăneștii Vechi cu 200 mii lei; - majorarea alocațiilor pentru Reparația capitală și construcția construcțiilor inginerești pe drumul local L176.2 Drum de acces spre or. Florești Vest, de la 4104,1 mii lei, la 4704,1 mii lei; - majorarea alocațiilor pentru Reparația capitală și construcția construcțiilor inginerești pe drumul local L177 Drum de acces spre s. Rădulenii Vechi de la 400 mii lei, la 600 mii lei; - alocarea a 3350 mii lei, pentru pavarea unui sector de drum pe drumul local L176.2 Drum de acces spre or. Florești Vest.

2.1.Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.62-64 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.43 alin.(1) lit.g) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Nu este aplicabil.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificarea Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026, aprobat prin decizia nr.06/13 din 20 noiembrie 2025.

4.Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Valorificare mijloacelor financiare pentru întreținerea stării tehnice a drumurilor publice locale de interes raional, proprietate publică a raionului Floreşti, îmbunătăţirea siguranței şi fluidizării traficului rutier.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Proiectul de decizie se va realiza din sursele alocate din fondul rutier pentru dezvoltarea drumurilor locale.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4. Impactul social 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

Nu este aplicabil

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul de decizie a fost avizat de către comisiile consultative de specialitate, secretarul Consiliului raional Floreşti și efectuată expertiza juridică de către Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 ,,Privind transparenţa în procesul decizional’’, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul ,,Procesul decizional”.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul de decizie este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale

Elaborat:

Igor ȘOȘU

şef direcție,  Direcția Infrastructură, Transport  și  Cadastru